**Stav prověřených projektů**

## Zrušeno

* Zajištění základní a rozšířené podpory pro technologie pro zabezpečení perimetru sítě MHMP **9.400.000,- Kč** - zrušeno, je řešeno v rámci dodávky nových síťových komponent (v podstatě to bylo duplicitní).
* Informační systém krizového managementu (ISKM) a základní podpora po dobu 4 let **47.600.000,- Kč** - zrušeno, neodpovídalo požadavkům věcného garanta
* Podpora vybraných modulů informačního systému (ISKŘ) na dobu 18 měsíců a jejich rozvoj **6.792.500,- Kč** - zrušeno, probíhá útlum a zakonzervování původních systémů krizového řízení.
* Vývoj aplikací pro intranet MHMP, technická podpora, migrace

**19.800.000,- Kč** - zrušeno. Bude řešeno na základě nového business zadání na intranet, a nové koncepce řešení.

* Centrální systém elektronického ověřování dokumentů dle nařízení EIDAS **47.992.000,- Kč** - zrušeno. Zakázka nevhodně zadána. V současné době dílčí funkční celky svěřeny do gesce OICT, postupný náběh služeb vůči městským částem, intenzivní zapojení vlastních zdrojů. Očekávaná úspora **20 mil. Kč.**
* **Celkem: 103.592.500,- Kč**

## Pozastaveno

* Vývoj aplikace podporující procesy BCM a její technická podpora **5.900.000,- Kč**  - pozastaveno. Nejprve musí být vyřešena samotná koncepce a procesy BCM a pak až nakupovat SW na jejich podporu.
* Migrace internetového portálu hl. m. Prahy **19.266.000,- Kč**  - pozastaveno. Mění se rozsah požadavků – buď bude přeuspořádání scope zakázky, nebo úplné zrušení. Budeme řešit v koncepci webových aplikací včetně akčního plánu.
* Zajištění služeb implementace bezpečné výměny dat **17.713.000,- Kč**  - pozastaveno. Musíme řešit ve vztahu k celkové koncepci ICT

## Upraveno

* Informační systém finanční podpory hlavního města Prahy (granty) **16.390.000,- Kč**  - upraveno pro omezení vendor-lock-in.
* Napojení jednotlivých částí IS GINIS Enterprice+na centrální systém IDM **19.202.197,- Kč**  - zakázka běží, ale je nutné koordinovat postup s městskými částmi pomocí nově ustanovených orgánů celoměstské koncepce a zajistit jednotný přístup.
* Pořízení licencí k softwarovým produktům Microsoft **47.863.401,- Kč**  - zrušeno, nakoupeny místo toho licence M365cena obdobná s širším záběrem licenčního krytí (využití až na 5 ks zařízení, licence Sharepoint, které mohou využity v rámci DMS řešení, atd.)