Obsah:

1.  Identifikační údaje

2.  Přehled výchozích podkladů

3. Hodnocení zeleně

4. Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů

1.  Identifikační údaje

## Název akce :	zakázka č. 0722

## Obnova zahrady Kinských v Praze 5

Rekonstrukce parkových cest

S.O. 30/A-6 Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů

Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Zadavatel PD:	Ing. arch. Magdalena Dandová, Petra Bezruče 25 / 925, 182 00 Praha 8

Zpracovatel :	Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o., Ponávka 2, 602 00 Brno

Zastoupený : Ing. Janou Janíkovou

###### Zodpovědný pracovník: Ing. Jana Janíková

#### Zpracoval : 	Ing. Jana Janíková, Ing. Jana Brechtová, Ing. Marek Holán, Jindra Kubešová

2. Přehled výchozích podkladů

Pro zpracování dokumentace poskytl zadavatel PD digitální podklady:

- zaměření úseků J – U, Aleš Kohl – geodetické práce, Byšická  710 / 3, 181 00 Praha 8

- situace cestní sítě, PROGEOK, Ing. Pavel Vychodil, Nad štolou 20, Praha 7

- přehledné situace a připomínky – Ing. arch. Magdalena Dandová

- Obnova zahrady Kinských v Praze 5, Rekonstrukce parkových cest, Dendrologický průzkum, ZaKT Brno, 2004

Do jednotlivých situací v abecedním pořadí byly vyznačeny dřeviny, kácené v rámci pěstebných opatření, dle podkladů specialistů pro rekonstrukci oplocení a parkových cest byly vyznačeny dřeviny, které bude třeba kácet v rámci stavebních prací. Dále byly označeny dřeviny určené k ochraně. Pro potřeby dokumentace byly úseky členěny jiným způsobem, než v dokumentaci dendrologického průzkumu, ani zařazení dřevin v tabulkové části není totožné.

3. Hodnocení zeleně

Podkladem pro zpracování dokumentace byl dendrologický průzkum provedený v září -  listopadu 2004, ZaKT Brno.

Do mapového podkladu byly zakresleny postupně všechny hodnocené stromy. Polohopis dřevin byl převzat z geodetického zaměření. Dřeviny, které v podkladu zakresleny nebyly, byly doměřeny v terénu pásmem nebo krokováním.

Situace zobrazují dřeviny středem a průmětem koruny, pořadovým číslem, barevnost vyjadřuje stupnici sadovnické hodnoty podle růstových kvalit stromů (sadovnická hodnota dle prof. Jaroslava Machovce, 1979). Porosty jsou vyznačeny plošně.

V tabulkové části jsou uvedeny podrobné údaje pro každý jednotlivý strom v členění po jednotlivých úsecích. Hodnoceny byly:

- pořadové číslo – číslo dřeviny ve výkrese i v tabulce od 1 - n

- název taxonu latinský

- obvod kmene v cm ve výšce 1300 mm nad terénem

- průměr kmene v cm ve výšce 1 300 mm nad terénem

- výška taxonu v metrech

- výška / šířka koruny  v metrech

- kořeny, báze kmene, kmen – stav dřeviny v této části

- koruna – pravidelná, velmi úzká, velmi široká, asymetrická

- věk - věková kategorie dřeviny

- vitalita (fyziologická, životaschopnost, Pejchal 1995) je závislá na stáří dřeviny, je ovlivněna genetickou výbavou, abiotickými, biotickými a antropogenními faktory prostředí, je dána druhem a intenzitou  procesů fyziologických, podrobné hodnocení uvedeno v samostatné Příloze č. 1 v rozmezí bodů 0 - 4:

0 optimální

1 mírně snížená

2 středně snížená

3 silně snížená

4 žádná

- stabilita (Pejchal 1995) podrobné hodnocení uvedeno v samostatné Příloze č. 2 v rozmezí bodů 0 – 3:

0 optimální

1 snížená

2 silně snížená

3 žádná

- sadovnická hodnota (hodnocení růstových kvalit dřevin, bonifikace 1-5 bodů, Machovec, l976)

5 dřeviny absolutně zdravé, dokonale zavětvené, typického tvaru a vzhledu, s dlouhodobým výhledem existence (nezbytně nutno počítat s jejich zachováním)

4 dřeviny zdravé typického tvaru, jen nevýznamně narušené, s výrazným předpokladem dlouhodobého a kvalitního vývoje (nemělo by dojít k jejich likvidaci)

3  dřeviny zdravé, jen nepodstatně poškozené, tvarově se mohou lišit od příslušného typu, i od spodu výrazně vyvětvené, s předpokladem dobrého obrůstání nebo pokud holé kmeny nejsou závadou vzhledu, perspektivní mladé dřeviny dosud nedostatečně vyvinuté, vždy s dlouhodobým výhledem existence (dřeviny tvořící základní sadovnický materiál)

2  dřeviny značně poškozené, vysoko vyvětvené bez předpokladu dobrého obrůstání, velmi staré, málo vitální, výrazně prosychající nebo lišící se od typického tvaru původního druhu, s omezeným předpokladem dalšího vývoje, i nově dosazené nekvalitní stromy s nedostatečně zapěstovanou nebo téměř žádnou korunou (postupné odstranění z porostů)

1  dřeviny zdravotně velmi poškozené, ohrožující ostatní, odumírající, hrozící zřícením, předpoklady dalšího vývoje jsou minimální (odstranit v co nejkratší době)

- dlouhověkost – schopnost dřeviny uspokojivě růst, vyvíjet se a udržovat základní prostorové proporce a vlastnosti druhu na daném stanovišti v dlouhodobém vývoji (kategorie 1 – 3, Kolařík, Strom ve městě)

1 krátkověké dřeviny – do 100 let (do 60 let velmi krátkověké)

2 středněvěké dřeviny – 100 – 200 let

3 dlouhověké dřeviny – 200 – 500 let (nad 500 let velmi dlouhověké)

- stanoviště dřeviny (S - solitéra, Z – zápoj, 1,2,3,4 - stranný, A – alej, ŽP – živý plot)

- zdravotní stav – vyhodnocení stavu dřeviny

- návrh na opatření – doporučená pěstebná opatření, doporučený zásah

Číslování u jednotlivých položek dřevin bylo provedeno následovně:

- ze starších projektových dokumentací byly srovnány zaměřené situace se současným stavem a k dřevinám, které v minulých průzkumech již očíslovány byly, bylo přiřazeno jejich původní číslo

- dřevinám novým, které ještě v minulosti hodnoceny nebyly, bylo přiřazeno první následující neobsazené pořadové číslo za poslední číslovanou dřevinou v parku

- číslo poslední dřeviny bylo uloženo u zpracovatele a bude použito na další případné číslování nových dřevin

Dřeviny navržené k odstranění v rámci pěstebných opatření byly v situaci vyznačeny značkou bez číselného kódu – označují pařezy, které po vykácení dřeviny zůstaly v zemi a které je třeba pro založení základů staveb a těles komunikací odstranit vytrháním ze země, v ostatních případech odfrézovat z povrchu a zasypat zeminou.

Dřeviny navržené ke kácení v rámci stavebních prací byly v situaci výrazně vyznačeny.

Dřeviny, které není nutno odstraňovat, ale v blízkosti kterých bude stavba probíhat, budou zabezpečeny před poškozením kmenů, případně kořenových systémů. U vybraných a v situaci vyznačených dřevin bude provedena ochrana oplocením drátěným pletivem.

4. Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů

V rámci této dokumentace pro rekonstrukci parkových cest zahrady byly vyhodnoceny dřeviny na úsecích J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, dešťová kanalizace. Jednotlivé úseky jsou schématicky vyznačeny v č.v.02 Přehledná situace v měřítku M 1:2000.

Úsek – J

Úsek mapuje „studentskou zkratku“ od bývalého objektu zahradní restaurace k první příčné komunikaci. Terén je silně svažitý. Je využíván téměř výhradně pro cestu dolů. Na terénu je vyšlapána řada tras v úzkém koridoru. Dřeviny rostou v zápoji. Dřeviny mají nakloněné často prohnuté nebo pokřivené vyvětvené kmeny, v korunách tlakové vidlice. V druhové skladbě převažuje javor mléč (Acer platanoides). Dále jsou zastoupeny: Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Tilia platyphyllos (lípa velkolistá), Acer campestre (javor babyka), Taxus baccata (tis červený), Carpinus betulus (habr obecný).

Dřeviny ke kácení:

1616 Spiraea x vanhouttei – tavolník Van Houtteův

1617 skupina keřů – 4,5 m2

1618 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1623 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1624 Acer campestre – javor babyka

1626 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1629 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1630 Acer platanoides – javor mléč

1631 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1632 Acer platanoides – javor mléč

1633 Acer platanoides – javor mléč

1635 Acer campestre – javor babyka

1643 Acer platanoides – javor mléč

1648 Philadelphus coronarius – pustoryl věncový

1649 Lonicera xylosteum – zimolez obecný

1652 Acer platanoides – javor mléč

1653 Acer platanoides – javor mléč

1654 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1655 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1657 Acer platanoides – javor mléč

1658 Acer platanoides – javor mléč

1659 Acer platanoides – javor mléč

Celkem bude odstraněno 21 ks dřevin a 4,5 m2 porostu.

Dřeviny určené k ochraně:

1619 Acer platanoides – javor mléč

1620 Tilia platyphyllos – lípa velkolistá

1622 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1627 Acer platanoides – javor mléč

1628 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1634 Taxus baccata – tis červený

1636 Acer platanoides – javor mléč

1637 Taxus baccata – tis červený

1639 Acer platanoides – javor mléč

1640 Acer platanoides – javor mléč

1641 Acer platanoides – javor mléč

1642 Acer platanoides – javor mléč

1644 Acer platanoides – javor mléč

1645 Carpinus betulus – habr obecný

1651 Acer platanoides – javor mléč

1656 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

Celkem bude chráněno před poškozením 16 ks dřevin.

Úsek –K

Úsek mapuje „studentskou zkratku“ od bývalého objektu zahradní restaurace k bývalé kočárovně Švýcárna v rozsahu od první příčné komunikace. Terén je téměř v celé délce až po nejspodnější úsek u Švýcárny silně svažitý. Na terénu je vyšlapána řada tras v úzkém koridoru. Dřeviny rostou v zápoji, výrazné solitéry se vyskytují pouze v dolním úseku u Švýcárny (Fagus sylvatica – buk lesní, Fraxinus excelsior – jasan ztepilý) . Dřeviny mají nakloněné často prohnuté nebo pokřivené vyvětvené kmeny, v korunách tlakové vidlice. Nad vstupní cestou od vchodu z náměstí Kinských se nachází rozsáhlá keřová skupina (Philadelphus – pustoryl, Lonicera – zimolez).

V druhové skladbě převažuje javor mléč (Acer platanoides). Dále jsou zastoupeny: Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Aesculus hippocastanum (jírovec maďal), Robinia pseudoacacia (trnovník akát), Fagus sylvatica (buk lesní), Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), Tilia cordata (lípa malolistá).

Dřeviny ke kácení:

854   Acer platanoides – javor mléč

1676 Acer platanoides – javor mléč

1681 Acer platanoides – javor mléč

1685 Philadelphus coronarius – pustoryl věncový – 11 m2

1686 Tilia cordata – lípa malolistá

1688 Robinia pseudoacacia – trnovník akát

1689 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1690 Philadelphus sp. – pustoryl – 10 m2

Celkem bude odstraněno 6 ks dřevin a 21 m2 porostů.

Dřeviny určené k ochraně:

852  Acer platanoides – javor mléč

853  Acer platanoides – javor mléč

856  Acer platanoides – javor mléč

864  Acer platanoides – javor mléč

865  Acer platanoides – javor mléč

866  Aesculus hippocastanum – jírovec maďal

867  Acer platanoides – javor mléč

868  Acer platanoides – javor mléč

869  Aesculus hippocastanum – jírovec maďal

1664 Aesculus hippocastanum – jírovec maďal

1665 Acer platanoides – javor mléč

1666 Acer platanoides – javor mléč

1667 Acer platanoides – javor mléč

1668 Aesculus hippocastanum – jírovec maďal

1670 Acer platanoides – javor mléč

1671 Acer platanoides – javor mléč

1672 Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1673 Acer platanoides – javor mléč

1677 Acer platanoides – javor mléč

1679 Acer platanoides – javor mléč

1684 Acer platanoides – javor mléč

Celkem chráněno před poškozením 21 ks dřevin.

Úsek - L

Úsek leží v serpentinách nad dětským hřištěm. Hodnoceny byly stromy a keřové patro v bezprostřední blízkosti chodníku. Stromy rostou v mírném zápoji, mají nakloněné kmeny, objevuje se přeslenité nasazení korun a tlakové vidlice. Výrazné solitéry chybí. Podél chodníku jsou rozesety keře jednotlivě i ve skupinách. V druhové skladbě převažuje javor mléč (Acer platanoides), dále jsou zastoupeny: Tilia x europaea (kříženec lípy malolisté a lípy velkolisté), Carpinus betulus (habr obecný). Keřové patro tvoří Forsythia (zlatice), Laburnum (štědřenec), Symphoricarpos (pámelník), Lonicera (zimolez), Ribes (meruzalka), Spiraea (tavolník).

Dřeviny ke kácení:

1703 Laburnum anagyroides – štědřenec odvislý

1704 Symphoricarpos albus – pámelník bílý – 73 m2

1705 Symphoricarpos albus – pámelník bílý – 11 m2

1706 Lonicera sp. - zimolez

1707 Symphoricarpos albus – pámelník bílý – 12 m2

1709 Philadelphus sp. - pustoryl

1710 Lonicera xylosteum – zimolez obecný

1711 Forsythia x suspensa – zlatice převislá

1712 Lonicera xylosteum – zimolez obecný

1713 Lonicera xylosteum – zimolez obecný

1714 Symphoricarpos albus – pámelník bílý

1716 Lonicera xylosteum – zimolez obecný

1717 Lonicera xylosteum – zimolez obecný

1718 Ribes alpinum – meruzalka alpská

1719 Spiraea x vanhouttei – tavolník van Houtteův

1720 Lonicera xylosteum – zimolez obecný

1721 Lonicera xylosteum – zimolez obecný

1722 Spiraea x vanhouttei – tavolník van Houtt

1724 Philadelphus sp. – pustoryl – 17 m2

Celkem bude odstraněno 15 položek dřevin a 113 m2 porostů, všechno keře.

Dřeviny určené k ochraně:

757  Tilia x europaea – lípa evropská x

763  Acer platanoides – javor mléč

764  Acer platanoides – javor mléč

799  Acer platanoides – javor mléč

800  Acer platanoides – javor mléč

807  Acer platanoides – javor mléč

839  Acer platanoides – javor mléč

841  Acer platanoides – javor mléč

1723 Carpinus betulus – habr obecný

1727 Acer platanoides – javor mléč

1728 Acer platanoides – javor mléč

Celkem bude chráněno před poškozením 11 ks dřevin.

Úsek - M

Jedná se o prostor navrhované kašny u rušeného zálivu pro lavičku pod bývalou zahradní restaurací. Hodnoceny byly dřeviny: javor mléč (Acer platanoides) a keře (Forsythia – zlatice, Philadelphus – pustoryl, Lonicera – zimolez). Javory rostou ve svahu, kořenové náběhy vystupují nad terén, báze kmenů jsou vyhnuté proti svahu, v korunách jsou tlakové vidlice. Dřeviny jsou průměrnými typickými zástupci porostových dřevin.

Dřeviny ke kácení:

1734 Forsythia suspensa – zlatice  prostřední

1735 Philadelphus sp. - pustoryl

1737 Lonicera xylosteum – zimolez obecný

Celkem budou odstraněny 3 položky dřevin - keře.

Dřeviny určené k ochraně:

1729 Acer platanoides – javor mléč

1730 Acer platanoides – javor mléč

1732 Acer platanoides – javor mléč

Celkem budou chráněny před poškozením 3 ks dřevin.

Úsek - N

Jedná se o prostor navrhované kašny mezi zálivy pro lavičky nad hlavní přístupovou cestou z náměstí Kinských. Hodnocen byl jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a javor mléč (Acer platanoides). Dva z jasanů mají poškozené kmeny a dutinu v místě nasazení koruny. Tyto dvě dřeviny jsou výrazněji poškozené. Javor se větví od báze. Poslední z jasanů má redukovanou korunu s větvením do trojzubce. Dále byl vyhodnocen 1 keř – šeřík (Syringa vulgaris).

Dřeviny ke kácení:

1836 Syringa vulgaris

Celkem bude odstraněn 1 ks keře.

Úsek – P

Úsek se nachází v okolí křižovatky cest pod vyhlídkou. Hodnoceny byly stromy a keřové patro v bezprostřední blízkosti zpevněných ploch křižovatky. Stromy rostou v mírném zápoji, mají nakloněné kmeny, objevuje se přeslenité nasazení korun a tlakové vidlice. Výrazné solitéry chybí. V podrostu se nacházejí četné zapojené skupiny keřů. V druhové skladbě převažuje javor mléč (Acer platanoides) a javor babyka (Acer  campestre). V keřovém patře se vyskytuje: javor tatarský (Acer tataricum), hloh obecný (Crataegus leavigata) zlatice (Forsythia), štědřenec (Laburnum), zimolez (Lonicera), čimišník (Caragana).

Dřeviny ke kácení:

846 porost keřů – 92 m2

850 Aesculus hippocastanum – jírovec maďal

870 Aesculus hippocastanum – jírovec maďal

871porost keřů – 28 m2

1740 porost keřů – 15 m2

1751 porost keřů – 14 m2

1753 Acer tataricum – javor tatarský

1754 Acer tataricum – javor tatarský

1908 Laburnum anagyroides – štědřenec odvislý

Celkem bude odstraněno 5 ks dřevin a 149 m2 porostů.

Dřeviny určené k ochraně:

873  Acer platanoides – javor mléč

875  Acer platanoides – javor mléč

1741 Acer platanoides – javor mléč

1742 Acer tataricum – javor tatarský

1752 Acer platanoides – javor mléč

1755 Acer campestre – javor babyka

Celkem bude chráněno před poškozením 6 ks dřevin.

Úsek - R

Úsek tvoří pás ve svahu, který lemuje opěrnou zeď ohraničující prostor bývalého empírového skleníku. V těchto partiích převažují mírně zapojené skupiny dřevin s druhovou převahou javoru mléče (Acer platanoides), lípy srdčité (Tilia cordata) a pajasanu žlaznatého (Ailanthus altissima).

Dřeviny ke kácení:

1776 Acer platanoides – javor mléč

1777 Acer campestre – javor babyka

1783 Philadelphus sp. - pustoryl

1784 Philadelphus sp. - pustoryl

Celkem budou odstraněny 4 ks dřevin.

Dřeviny určené k ochraně:

1765 Tilia platyphyllos – lípa velkolistá

1769 Acer platanoides – javor mléč

1772 Tilia cordata – lípa malolistá

1782  Tilia cordata – lípa malolistá

Celkem bude chráněno před poškozením 4 ks dřevin.

Úsek - S

Hodnocené území se nachází v blízkosti křižovatky cest pod bývalou restaurací. Byly hodnoceny dřeviny až k úseku P podél stávající rekonstruované komunikace, která spojuje zahradu Kinských s prostorem zahrady Nebozízek. Druhovou skladbu zastoupených dřevin tvoří Acer platanoides (javor mléč), Fagus sylvatica (buk lesní), Fraxinus excelsior (jasan ztepilý).

Dřeviny ke kácení:

881 Acer platanoides – javor mléč

882 Acer platanoides – javor mléč

883 Acer platanoides – javor mléč

884 Acer platanoides – javor mléč

Celkem budou odstraněny 4 ks dřevin.

Dřeviny určené k ochraně:

875  Acer platanoides – javor mléč

876  Acer platanoides – javor mléč

877  Acer platanoides – javor mléč

878  Acer platanoides – javor mléč

879  Acer platanoides – javor mléč

880  Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

1793 Acer platanoides – javor mléč

Celkem bude chráněno před poškozením 7 ks dřevin.

Úsek - T

Hodnocené území se nachází při průchodu Hladovou zdí pod Bastionem spojující zahradu Kinských s prostorem zahrady Nebozízek. Byla hodnocena malá rozvolněná skupina dřevin lemující přilehlou komunikaci. Této skupině vévodí krásný exemplář javoru mléče (Acer platanoides), ohodnocený sadovnickou hodnotou 4. Zbylé dřeviny tvoří převážně původní nekvalitní náletové dřeviny akátu (Robinia pseudoacacia), které je potřebné výhledově nahradit.

Dřeviny ke kácení:

1785 Robinia pseudoacacia – trnovník akát

1786 Robinia pseudoacacia – trnovník akát

1789 Cornus mas – dřín obecný

1910 porost keřů – 11 m2

Celkem budou odstraněny 3 kusy dřevin a 11 m2 porostů .

Dřeviny určené k ochraně:

62    Acer platanoides – javor mléč

1787 Acer platanoides – javor mléč

Celkem budou chráněny před poškozením 2 ks dřevin.

Úsek - U

Jedná se o svažité území (záliv) nad serpentinami úseku L. Úseky K,L a U se vzájemně prolínají. Dřeviny v tomto úseku budou káceny z pěstebných důvodů.

Dřeviny ke kácení:

1837 Prunus mahaleb - mahalebka

1838 Prunus mahaleb - mahalebka

1841 Acer platanoides – javor mléč

1844 Robinia pseudoacacia – trnovník akát

1846 Robinia pseudoacacia – trnovník akát

1847 Robinia pseudoacacia – trnovník akát

1849 Robinia pseudoacacia – trnovník akát

1850 Robinia pseudoacacia – trnovník akát

1851 Fraxinus excelsior –jasan ztepilý

1852 Fraxinus excelsior –jasan ztepilý

1859 Robinia pseudoacacia – trnovník akát

1861 Acer platanoides – javor mléč

1862 Fraxinus excelsior –jasan ztepilý

1869 Acer platanoides – javor mléč

1870 Acer platanoides – javor mléč

1871 Fraxinus excelsior –jasan ztepilý

1878 Acer platanoides – javor mléč

1882 Acer platanoides – javor mléč

1885 Acer platanoides – javor mléč

1888 Fraxinus excelsior –jasan ztepilý

1890 Acer platanoides – javor mléč

1901 Fraxinus excelsior –jasan ztepilý

Celkem bude odstraněno 22 ks dřevin.

Úsek - „dešťová kanalizace“

Řešené území se nachází v prostoru zamýšleného vedení odvodnění cest, trasovaného kolmo svahem. Byly hodnoceny dřeviny, které se nacházejí v blízkosti předpokládané trasy kanalizace. Druhovou skladbu reprezentuje převážně javor mléč (Acer platanoides) a jeden původní alejový strom jírovce (Aesculus hippocastanum).

Dřeviny ke kácení:

1794 Philadelphus sp. - pustoryl

1795 Acer platanoides – javor mléč

1796 Acer platanoides – javor mléč

1798 Acer platanoides – javor mléč

1799 Fraxinus excelsior –jasan ztepilý

Celkem bude odstraněno 5 ks dřevin.

Dřeviny určené k ochraně:

301   Aesculus hippocastanum – jírovec maďal

302   Acer campestre – javor babyka

1797 Acer platanoides – javor mléč

Celkem budou chráněny před poškozením 3 ks dřevin.

Celkem bude vykáceno v rámci všech úseků rekonstrukce parkových cest 89 ks dřevin.

Odstraněno bude 302 m2 porostů.

Před poškozením bude chráněno 70 ks dřevin.